契合「拟定合同」模块 · 最终搭建计划

本文档用于开工前的最终确认。确认无误后再开始编码。

# 一、这次到底做什么（范围）

只做「拟定合同」这一条线：用户用文字对话 → 拟定合同 → 预览 → 下载 Word / 获取模板。搭一个轻量 Node 后端代理安全对接 Dify，并改造 talk.html 接通真实链路。

明确不做（已确认）：

- 文件上传（前端 UI + 后端接口都不做，属于「审查合同」，同学负责）。talk.html 里现有的上传按钮保留成装饰性占位，不接逻辑。

- 后端不部署（先本地跑通）。

- 首页不加「合同模板」第三个快捷按钮。

- 账号体系、服务器端历史存储、Xcode 原生工程。

# 二、已敲定的关键决策

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| 后端技术栈 | Node.js + Express |
| Dify 接入 | 官方云端，Chatflow（advanced-chat），一个聊天接口通吃所有意图 |
| 调试方式 | 先用 mock 假数据跑通，真实 Dify Key 由你之后自己填进 .env 验证（Key 不出现在对话里） |
| 交互 | SSE 流式打字机效果 |
| 对话持久化 | localStorage 存 conversation_id + 历史消息，刷新/重开仍在；从首页快捷标签进入 = 开新对话 |
| 终稿标记 | <<<CONTRACT_START>>>...<<<CONTRACT_END>>>（Dify 侧后续由对方接入，先按约定格式做检测） |
| 模板标记 | <<<TEMPLATE:housing_lease>>>（方案 B：模板是真实 Word 文件，存后端，Dify 只吐标识符） |
| Word 导出排版 | 精细排版（统一字体/页边距、标题层级、条款编号、签字栏区域） |
| 预览 + 下载 UI | 预览卡片用具体命名标题；下载区是独立文件卡片（左 Word 图标 + 文件名 + 大小，右圆形下载按钮），AI 终稿与模板复用同一组件 |

# 三、最终目录结构

qiheAPP/

├── index.html                  # 首页（不改动）

├── talk.html                   # 对话页（重点改造）

├── preview-index.png

├── preview-talk.png

├── .gitignore                  # 新增（公开仓库，严防 .env 泄露）

├── README.md                   # 新增：项目总说明

└── server/

├── package.json

├── .env.example             # DIFY_BASE_URL / DIFY_API_KEY 占位

├── .gitignore

├── README.md                # 启动/部署/套壳注意事项

├── scripts/

│   └── gen-placeholder-template.js   # 生成占位 Word 文件的脚本

├── src/

│   ├── index.js             # Express 入口 + CORS（放行 WKWebView 的 null 源）

│   ├── config.js            # 读环境变量 + mock 开关

│   ├── routes/

│   │   ├── chat.js          # POST /api/chat（SSE 流式透传，含 mock）

│   │   ├── export.js        # POST /api/export-docx（文字→精细排版 Word）

│   │   └── templates.js     # GET /api/templates、/:id、/:id/download

│   └── services/

│       └── difyClient.js    # 封装 Dify 请求 + SSE 转发 + mock 假流

└── templates/

└── housing_lease/

├── meta.json

└── template.docx     # 占位文件，定稿后直接替换本文件即可

# 四、后端模块

- difyClient.js：sendChatMessage({ query, conversationId, user }) 调 Dify /chat-messages（streaming），SSE 流原样转发；mock 模式下返回一段带标记的假流（验证预览/下载链路，不依赖 Dify 真出标记）。

- POST /api/chat：接 { query, conversationId, user }，流式返回。

- POST /api/export-docx：接合同终稿文字，用 docx 库生成精细排版 Word 返回下载。

- 模板库三接口：

  - GET /api/templates（列表）

  - GET /api/templates/:id（用 mammoth 把 docx 实时转预览）

  - GET /api/templates/:id/download（原文件下载）

  - 先放占位 template.docx，定稿后只换文件、不改代码。

# 五、前端 talk.html 改造

- 删除假回复逻辑（replyFor()），接真实 /api/chat。

- API 地址自适应（file:// 用线上地址，否则相对路径），兼容以后 WKWebView 套壳。

- 匿名 user id 存 localStorage。

- conversation_id + 历史消息持久化并恢复。

- fetch + ReadableStream 流式渲染打字机效果。

- 引入 marked（CDN）做 Markdown 渲染 + 基础转义。

- 检测终稿/模板标记（缓冲拼接、隐藏标记原文），渲染「预览卡片 + 文件下载卡片」。

- 流式进行中锁发送按钮，防重复。

# 六、需要你后续配合（不阻塞现在开工）

- 定稿的「房屋租赁合同」Word 文件 → 到手直接替换 template.docx。

- Dify 侧确认终稿/模板标记按约定格式上线。

- 之后自己把真实 Dify Key 填进本地 .env 做一次真机/真接口验证。

# 七、自检出的风险点（已在方案中处理）

| 风险 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 公开仓库 API Key 泄露 | Key 只放本地 .env，.gitignore 严格排除，仓库仅提交 .env.example 占位 |
| 流式输出把标记切碎 / 标记原文闪现 | 前端缓冲拼接后再匹配，展示时隐藏标记原文，闭合后才渲染卡片 |
| Dify 侧标记暂未上线 | mock 模式用带标记假流先跑通「检测 → 预览 → 下载」，对方上线后无缝生效 |
| SSE 被压缩/缓冲吞掉打字机效果 | SSE 路由单独设响应头、关压缩、及时 flush |
| Markdown 直插 innerHTML 的 XSS | 渲染时做基础转义 |
| 狂点发送导致会话串台 | 流式进行中锁发送按钮 |
| WKWebView 真机差异 | 用 fetch+ReadableStream（非 EventSource）；套壳注意事项写进 README |

确认无误后，回复「开始」即动工。